PHẦN 1. ĐIỀN BẢNG ƯU TIÊN MOSCOW

| Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Vì sao chọn nhãn này |
| --- | --- | --- |
| Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (đang thu sai tiền khách) | Must | Thiếu việc sửa lỗi thì bản mới có thể tiếp tục thu sai tiền khách, ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng và độ tin cậy của ứng dụng. Vì vậy, đây là việc bắt buộc phải làm trước khi phát hành. |
| Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Đây là chức năng chính của chương trình “Tháng khuyến mãi”. Nếu không áp dụng được mã, mục tiêu chính của đợt phát hành không đạt được, nên cần có trong bản mới. |
| Thanh toán bằng ví RikkeiPay (khách vẫn trả được tiền mặt) | Could | Khách vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt nên thiếu ví RikkeiPay thì bản mới vẫn phát hành và khách vẫn đặt xe được. Ví điện tử giúp tiện lợi hơn nhưng chưa bắt buộc trong tình hình hiện tại. |
| Hẹn giờ đặt xe trước (không cần cho chương trình khuyến mãi; đội chưa bàn xong cách làm) | Won't | Hạng mục này không phục vụ trực tiếp chương trình khuyến mãi và cách làm cũng chưa được thống nhất. Đội nên không thực hiện trong lần phát hành này và cần thông báo rõ cho bên đề xuất. |
| Chat với tài xế (khách vẫn gọi điện được) | Could | Dù Chăm sóc khách hàng muốn đây là Must, khách vẫn có thể liên hệ tài xế bằng cách gọi điện. Vì vậy, thiếu tính năng chat không ngăn bản mới phát hành; có thể để sau để ưu tiên các việc quan trọng hơn. |
| Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Could | Dù Marketing muốn đây là Must vì phù hợp với dịp khuyến mãi, giao diện trang trí không phải điều kiện để bản mới hoạt động hoặc áp mã giảm giá. Có thể dùng giao diện hiện tại nên hạng mục này chỉ là phần có thì tốt hơn. |

PHẦN 2. KHI TÌNH HÌNH THAY ĐỔI

a) Giữa Sprint, đội bị chậm 2 ngày và phải bỏ bớt việc: Em sẽ bỏ #4 trước vì đã thống nhất không làm trong bản này, sau đó giảm ưu tiên #3, #5 và #6 vì đều có cách thay thế hoặc không ảnh hưởng lớn đến việc phát hành. Đội nên giữ #1 và #2 đến cùng vì #1 tránh tiếp tục thu sai tiền khách, còn #2 là chức năng chính của chương trình khuyến mãi.

b) Công ty quyết định tài xế không nhận tiền mặt nữa: Nhãn của #3 cần đổi từ Could thành Must. Khi không còn thanh toán tiền mặt, ví RikkeiPay trở thành cách thanh toán cần thiết để khách hoàn tất chuyến xe; nếu thiếu chức năng này thì khách không thể thanh toán theo quy định mới.

Kết luận ngắn

Nhãn MoSCoW được xác định cho riêng bản phát hành cuối Sprint tới, không phải cho cả năm. Nếu mục tiêu hoặc điều kiện vận hành thay đổi, đội cần xem xét và cập nhật lại nhãn cho phù hợp.